## Slide 1
先解决售后团队找资料的问题
资料分散、回答缺少出处、项目资料需要按权限使用。先把一个团队的关键场景跑通。
企业AI知识助手 · 客户方案讨论稿
01
01
资料找得慢
制度、手册与常见问题分散在知识库、共享盘等位置，新人常在群里询问。
02
回答要有依据
回答需要告诉使用者来自哪份文件。没有找到依据，就明确说没有找到。
03
资料不能串权限
部分项目资料只有项目组能看。先确定身份和资料范围，再讨论接入。
Notes: 来源：01访谈记录，知识管理专员和数字化负责人原话。

## Slide 2
首期只做售后支持团队
采用客户后续确认的范围；全公司推广和项目文档接入留待后续讨论。
企业AI知识助手 · 客户方案讨论稿
02
约120人
使用对象
售后支持团队先试，围绕实际查资料和答疑场景收集反馈。
约200份
首批资料
由客户选出常用、获准使用的资料，确认负责人、版本和更新方式。
六周
客户期望
希望六周左右看到内部试点效果。部署、接口和具体计划仍需共同确认。
Notes: 来源：01访谈约120人、200—300份；03后续确认收敛为约200份，项目文档暂不进入。

## Slide 3
回答来自获准资料，并能回查
建议的使用流程：先识别权限，再找依据，再回答。每一步都需要在试点环境验证。
企业AI知识助手 · 客户方案讨论稿
03
员工提问
说清要解决的问题
识别身份与权限
先判断哪些资料可看
检索获准资料
只检索可用资料
回答并列出来源
无依据时提示未找到
试点前，由双方IT确认资料获取、身份权限和部署方式。
Notes: 来源：02方案与产品知识（课堂模拟）方案思路；01访谈关于来源与权限的要求。原生可编辑流程图。

## Slide 4
能否落地，先把三个条件问清
功能介绍不能代替客户侧条件确认。把问题带给对应负责人，形成可执行的准备清单。
企业AI知识助手 · 客户方案讨论稿
04
客户IT
旧系统与材料获取
旧知识库接口尚不明确。请提供接口文档，或确认能否导出首批获准材料。
信息安全
部署与权限
确认允许的部署方式、身份来源和资料权限规则，作为试点环境的输入。
资料负责人
文档与更新
选定首批资料、确认有效版本；明确谁负责更新，以及更新后如何通知。
Notes: 来源：01访谈旧系统接口和部署未定；02方案知识的依赖；03后续确认。

## Slide 5
用20个真实问题，共同判断效果
先确认问题与判断标准，再共同试用，逐题核对回答、来源与权限。
企业AI知识助手 · 客户方案讨论稿
05
问题与预期
客户准备
选择实际工作中会问的问题，说明什么答案可以接受，什么情况应该找人。
回答与来源
双方逐题核对
逐题核对回答与引用，
检查权限与无依据提示。
记录结果和修改意见。
问题与改进
形成试点结论
记录错误及原因，改资料、规则或方案，再用同类新题检查改进是否有效。
Notes: 来源：01客户提出20个真实问题、不承诺90%以上准确率；02方案知识验证方法；03客户确认。

## Slide 6
先确认范围，再进入试点准备
本次讨论要形成一份确认清单：做什么、谁准备、还缺什么，以及下一次共同核对的时间。
企业AI知识助手 · 客户方案讨论稿
06
客户侧
确认需求与条件
确认首期对象与资料；IT和信息安全补充接口、部署与权限，提供20个真实问题。
方案与产品
完善方案与演示
核对能力与依赖，按需准备标注模拟数据的Demo，汇总试点需要的环境与资源。
客户经理
组织下一次确认
共用方案与问题清单，
明确负责人、完成时间
和各项工作的接收方式。
Notes: 来源：03后续确认；02方案知识依赖和Demo说明；任务目标。角色安排为方案建议，需双方确认。